**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ HỖ TRỢ REALTIME CHAT BẰNG SOCKET VÀ THANH TOÁN VNPAY ∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Nguyễn Văn Gia Huy 27211241792

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết 27201200805

Nguyễn Thị Trúc An 27201244204

Nguyễn Lê Quang Sáng 27211230309

Nguyễn Công Trình 27211230426

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 17/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 17/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 18/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.
* Tạo tài liệu Proposal.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và Tạo tài liệu Proposal | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 18/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 22/03/2023, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy

* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá tài liệu Proposal.
* Xây dựng tài liệu Project Plan.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá tài liệu proposal | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng tài liệu Project Plan | Nguyễn Thị Mỹ Tuyết | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 22/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 23/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá project plan document.
* Xây dựng user story document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá tài liệu project plan. | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng tài liệu UserStory | Nguyễn Công Trình | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 23/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 24/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 7h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa user story document.
* Xây dựng product backlog.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Nguyễn Thị Trúc An | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 24/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 9h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 24/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa product backlog.
* Xây dựng project user interface design document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa product backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng project user interface design document | Nguyễn Thị Mỹ Tuyết Nguyễn Thị Trúc An | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 24/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá tài liệu user interface design.
* Xây dựng tài liệu Database.
* Chuẩn bị Sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá tài liệu user interface design. | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng tài liệu Database | Nguyễn Thị Trúc An  Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 25/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Sprint 1 Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá và chỉnh sửa tài liệu Database.
* Xây dựng sprint 1 - Xây dựng GUI. - Xây dựng prototype.
* Design sprint 1 interface. - Xây dựng test plan document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá và chỉnh sửa tài liệu Database. | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Nguyễn Thị Mỹ Tuyết | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 26/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý pòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 9h

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá user interface design

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user interface design | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 27/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 28/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case
* Thảo luận và đánh giá test case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Nguyễn Thị Trúc An  Nguyễn Công Trình | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document. | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 28/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Font End “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Font End “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”. | Nguyễn Lê Quang Sáng | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 30/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 01/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Back End “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Back End “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”. | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 01/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 03/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Testing “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 03/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 07/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix Bugs “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix Bugs “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”. | Nguyễn Văng Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả mọi người | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 07/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 07/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”..
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất, Đổi mật khẩu, Quản lý thông tin người thuê”.. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 20/10/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 10/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 1.
* Thảo luận Sprint 2.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Release sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 10/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Sprint 2 Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 11/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 2 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 2 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 2 | Nguyễn Văn Gia Huy  Nguyễn Lê Quang Sáng | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface | Nguyễn Thị Mỹ Tuyết | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Tất cả mọi người | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Tất cả mọi người | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Công Trình | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 11/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 12/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 12/04/2025, |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 13/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case
* Thảo luận và đánh giá test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 13/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 13/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình

Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Font End “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Font End “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất” | Nguyễn Lê Quang Sáng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 13/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 14/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Back End “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”.
* Integrate Code.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Back End “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”. | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Integrate Code | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 14/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 18/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình

Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Testing “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 18/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 23/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix Bugs Sprint 2 “Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”..
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix Bugs Sprint 2” Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”.. | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 23/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 25/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing Sprint 2 ”Tìm kiếm, Quản lý trạng thái phòng, Quản lý tiện ích, Quản lý tình trạng cơ sở vật chất”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 25/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 26/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 2.
* Thảo luận Sprint 3.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Release Sprint 2 | Giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận Sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 26/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Sprint 3 Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 27/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Tiến Mạnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 3 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 3 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 3 | Nguyễn Văn Gia Huy  Nguyễn Lê Quang Sáng | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Nguyễn Công Trình  Nguyễn Thị Trúc An  Nguyễn Thị Mỹ Tuyết | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 27/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 28/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 28/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 29/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case
* Thảo luận và đánh giá test case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 29/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 01/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Font End “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý hông báo”

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Font End “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý hông báo” | Nguyễn Lê Quang Sáng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 01/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 02/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding Back End “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo” và Integrate Code.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding Back End “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo” | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Integrate Code | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 02/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 05/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo”
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo” | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 05/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 11/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix Bugs Testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix Bugs Testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo”. | Nguyễn Văn Gia Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 11/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 12/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo”.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing “Quản lý hợp đồng, Quản lý thanh toán, Quản lý thống kê và báo cáo, Chat realtime và thông báo, Quản lý thông báo”. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 12/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**Release Sprint 3 Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 16/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 3.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 16/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ PHÒNG TRỌ HỖ TRỢ REALTIME CHAT BẰNG SOCKET VÀ THANH TOÁN VNPAY**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**PROJECT MEETING REPORT**

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Nguyễn Văn Gia Huy 27211241792

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết 27201200805

Nguyễn Thị Trúc An 27201244204

Nguyễn Lê Quang Sáng 27211230309

Nguyễn Công Trình 27211230426

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**Project’s Meeting Xây dựng website quản lý phòng trọ hỗ trợ realtime chat bằng socket và thanh toán VNPAY**

Ngày họp: 17/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Thị Trúc An

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Minh Nhật
* Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Gia Huy
* Thành viên:
* Nguyễn Thị Mỹ Tuyết
* Nguyễn Thị Trúc An
* Nguyễn Lê Quang Sáng
* Nguyễn Công Trình
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá các product backlog đã Pass  Đánh giá các product backlog đã Fail | Tất cả thành viên | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thị Trúc An | 17/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Văn Gia Huy Nguyễn Thị Trúc An*